	
	УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации 
города Ростова-на-Дону

_______________С.И. Горбань




ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета по инвестициям
при главе Администрации города Ростова-на-Дону
	 
г. Ростов-на-Дону
	
                                          23.06.2016 г.



Присутствовали: Горбань С.И., Кузнецов С.Г., Раздорский С.А., Бережной В.А., 
Андонов С.Л., Бураков И.В., Высоков В.В., Заревский С.А., Мирзоян А.З., Петухов О.Е., Подгайнов Д.В., руководители структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону, главы администраций районов города Ростова-на-Дону, приглашенные руководители предприятий и организаций, представители СМИ.

	№
п/п
	Содержание
поручения
	Ответственный исполнитель
	Срок 
исполнения

	1. 
	Внести изменения и дополнения 
в «Перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону», в том числе:
1) исключить проекты: «Строительство комплексного медицинского центра «Гиппократ» по ул. 28 линия, 6» 
(ООО «Медицинский центр «Гиппократ»); «Строительство завода по производству гранулята и погонажных изделий 
из древесно-полимерного композита» 
(ООО «Регион»); «Строительство завода по производству мюзле» (ООО «АмА-Дон»); «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками по 
ул. Адыгейская, 30» (ООО «Этос»);
2) дополнить раздел «Ростовский Авангард» двумя проектами из раздела «Инвестиции Ростова»: «Строительство торгового комплекса «Лента» по ул. 14 линия, 84» (ООО «Лента»); «Строительство кинокомплекса с торговыми галереями 
и автопарковкой по пр. М. Нагибина, 32 Д» (ЗАО «Торговый Комплекс Горизонт»);
3) внести в раздел «Ростовский Авангард» изменения по стоимости следующих инвестиционных проектов: «Строительство жилого района «Левенцовский», застройка 5-го микрорайона» – 9,1 млрд. рублей; «Строительство жилого района «Левенцовский», застройка 6-го микрорайона – 13,9 млрд. рублей;
3) включить в раздел «Инвестиции Ростова» проекты: «Создание высокотехнологичной частной клиники, с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, путем реконструкции существующего объекта по ул. 13 линия, 8 (ООО «Медицинский центр «Гиппократ»); «Воссоздание (реконструкция) объекта культурного наследия «Многоэтажный жилой дом с магазинами, середина XIX века - середина XX века» с сохранением исторического облика северного 
и западного фасадов» и приспособление его для современного использования под торгово-офисное назначение по 
ул. Большая Садовая 162/70» 
(ООО «РостовИнвестСтрой»); «Создание зоны отдыха и проведения досуга для жителей города Ростова-на-Дону по улице Города Волос, 70» (ООО «Импульс»); «Строительство двухэтажного здания общей площадью более 1000 кв.м. для обучения персонала с подземной автостоянкой» (ООО «Апекс плюс»); «Строительство жилого комплекса «Семейный» на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (ООО «Полет»)
	Раздорский С.А.

	07.07.2016

	2. 
	В рамках действующего законодательства  оказывать содействие группе компаний «КМ» в реализации проекта 
«Строительство гостиницы «Альбион» 
по ул. Большая Садовая, 114»
	Кузнецов С.Г.
Волошин Р.П.
	30.10.2016

	3. 


	Рассмотреть возможность реставрации 
и ремонта фасадов зданий, прилегающих 
к строящейся гостинице «Альбион» 
по ул. Большая Садовая, 114
	Арцыбашев В.М.

	31.08.2016

	4. 
	Обеспечить выполнение адресной программы ввода жилья в объеме не менее 1 040 000 кв.м
	Маркитантов О.А.

	30.12.2016

	5. 
	Обеспечить проведение плановых контрольных объездов строящихся объектов капитального строительства 
и оказание оперативного содействия застройщикам в решении проблемных вопросов, препятствующих соблюдению установленных сроков ввода объектов 
в эксплуатацию
	Маркитантов О.А.

	30.12.2016

	6. 
	В рамках действующего законодательства оказывать содействие ООО «Полет» 
в реализации проекта «Строительство жилого комплекса «Семейный» на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ»
	Маркитантов О.А.

	30.11.2016

	7. 
	Рассмотреть возможность создания площадок для проведения спортивных, досуговых мероприятий на территории жилого комплекса «Семейный»
	Бережной В.А.
	30.10.2016

	8. 
	Определить потребность в транспортном обеспечении с учетом действующей маршрутной сети к жилым районам, расположенным на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ»
	Лебедев Е.Н.
	15.07.2016

	9. 
	Проанализировать потребность в дополнительном развитии сети автомобильных дорог, в том числе создании остановочных комплексов, к территории бывшего аэродрома «ДОСААФ»
	Лебедев Е.Н.
	15.07.2016

	10. 
	Рекомендовать АО «ПИК-Регион» пересмотреть архитектурный облик фасадов с учетом исторической части города Ростова-на-Дону по проекту «Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями многофункционального назначения и наземно-подземной автостоянкой по переулку Доломановскому, 15 А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А (вторая очередь строительства ГФК «Сиверса»)»
	Маркитантов О.А.
	22.07.2016

	11. 
	Рассмотреть вопрос по освобождению строительной площадки от объектов самовольной застройки в северо-восточной части земельного участка для дальнейшей реализации проекта «Строительство многоквартирного дома 
со встроенно-пристроенными помещениями многофункционального назначения и наземно-подземной автостоянкой по переулку Доломановскому, 15 А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А (вторая очередь строительства ГФК «Сиверса»)»
	Маркитантов О.А.
Новицкий А.Г.
	22.07.2016



Контроль за исполнением поручений протокола возложить на ответственных исполнителей.



Протокол вела:									              Е.С. Благинина
                                                                                                                              242 57 45
4
